A red and black logo

Description automatically generatedA pattern of red and white weights

Description automatically generated

A red rectangular object with black border

Description automatically generated

**Team-risk-assessment**

A red rectangular object with white border

Description automatically generated


**v0.1**

A pattern of red and white weights

Description automatically generated



**1084537@ac.upatras.gr,**



**Peer reviewer**

**Co-editor**

**Co-editor**

**Main contributor**

**1084522@ac.upatras.gr,**

**1084541@ac.upatras.gr,**

**1084538@ac.upatras.gr,**

**Περιεχόμενα**

[**Λίστα αλλαγών** 4](#_Toc164681866)

[**Πίνακες team risk assessment** 5](#_Toc164681867)

[**Risk impact matrix** 11](#_Toc164681868)

# **Λίστα αλλαγών**

V0.2

Προστέθηκε αυτή η σελίδα.

Διορθώθηκαν οι ρόλοι της ομάδας στην αρχική σελίδα και τα ορθογραφικά λάθη στα κείμενα εντός των πινάκων.

Προσθήκη αυτής της σελίδας στον πίνακα περιεχομένων.

Διόρθωση κενών πριν από τελείες και κόμματα στα κείμενα.

Ενημέρωση του πίνακα ‘αποχώρηση μέλους’ στο τμήμα στρατηγική αντιμετώπισης.

Απενεργοποίηση του κίνδυνου ‘Αδυναμία εύρεσης ωρών σύσκεψης.

Ενεργοποίηση του κίνδυνου ‘Πλήθος ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.

Προσθήκη του κίνδυνου ‘Ελλιπής επικοινωνία’.

**Πίνακες team risk assessment**

# 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Ασθένεια | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Κάποιο μέλος της ομάδας νοσεί και αδυνατεί να συνεχίσει την ανάπτυξη της εργασίας του για ένα χρονικό διάστημα. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Το πρόγραμμα θα αλλάξει καθώς θα υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση και ταυτόχρονα η ποιότητα θα επηρεαστεί αρνητικά επειδή η υπόλοιπη ομάδα θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί με την ολοκλήρωση του έργου. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Η ομάδα είναι πλήρως ενημερωμένη για το ατομικό έργο των μελών της, αρά γνωρίζει πως υλοποιείτε και είναι εφικτό να συνεχιστεί η ανάπτυξη του. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  - | Δράση  - | | Κατάσταση  - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Έλλειψη εμπειρίας ανάπτυξης εφαρμογής | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Κανένα μέλος δεν έχει ασχοληθεί με την δημιουργία παρομοίου έργου. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να διαφέρει από το αναμενόμενο λόγω αδυναμίας υλοποίησης όλων των λειτουργιών. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Αφιέρωση χρόνου για την εκμάθηση απαραίτητων γνώσεων από όλα τα μέλη και αύξηση του αριθμού των συναντήσεων για την ανάπτυξη του κώδικα. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  - | Δράση  - | | Κατάσταση  - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Πλήθος ακαδημαϊκών υποχρεώσεων | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Όλη η ομάδα αντιμετωπίζει αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω της αναβολής εξετάσεων του χειμερινού εξάμηνου, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με του εαρινού. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων ενώ ταυτόχρονα ίσως χρειαστεί η παράλειψη μερικών λειτουργιών. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Διαμόρφωση χρονοπρογραμματισμού γύρω από το πρόγραμμα των μελών και σωστή διαχείριση χρόνου. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  13/4/22 | Δράση  Αφιέρωση επιπλέον προσωπικού χρόνου και αναβολή δευτερεύων υποχρεώσεων. | | Κατάσταση  Το πρόβλημα προέκυψε στην προεργασία του δεύτερου παραδοτέου. Επανάληψη ελέγχου στα επόμενα παραδοτέα. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Αποχώρηση μέλους | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Κάποιο μέλος αποφασίζει ότι δεν επιθυμεί να συνεισφέρει στο έργο και προχωρά στον τερματισμό συνεργασίας του. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Το αρχικό σχέδιο αλλάζει καθώς η εργασία διαμοιράζεται στα υπόλοιπα μέλη, η ποιότητα σαφώς ελαττώνεται και το κόστος αυξάνεται λόγω των αυξημένων ωρών εργασίας. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Διαμοίραση έργου στα υπόλοιπα μέλη, αναδιοργάνωση προγράμματος και εστίαση στην υλοποίηση των βασικών λειτουργιών. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  - | Δράση  - | | Κατάσταση  - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Αδυναμία εύρεσης ωρών σύσκεψης | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Τα διαφορετικά προγράμματα και υποχρεώσεις του προσωπικού οδηγούν σε ανικανότητα διεξαγωγής σύσκεψης. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Η ποιότητα υποβαθμίζεται επειδή τα μέλη δεν μπορούν να εκφέρουν την άποψη και τις ιδέες τους για το έργο. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Καθιέρωση πλαισιωμένης συνάντησης, λήψη απόφασης παρά την απουσία προσωπικού. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  25/3/24  18/4/24 | Δράση  Καθορισμός team meeting | | Κατάσταση  Το πρόβλημα προέκυψε στην προεργασία του πρώτου παραδοτέου. Επανάληψη ελέγχου στα επόμενα παραδοτέα.  Το πρόβλημα επιλύθηκε με την συγκεκριμένη δράση. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Υπέρβαση προθεσμιών | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Η ημερομηνία παράδοσης συγκλίνει χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα αποβλητέα. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Βιασύνη στην ολοκλήρωση του έργου οδηγεί σε μείωση της ποιότητας. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Αύξηση ενασχόλησης με τα παραδοτέα, αφιέρωση επιπλέον προσωπικού χρόνου. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  - | Δράση  - | | Κατάσταση  - | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πιθανός κίνδυνος : Ελλιπής επικοινωνία | | | | |
| Τρέχουσα κατάσταση :  Ενεργός / Ανενεργός | | | | |
| Περιγραφή κίνδυνου : Τα μέλη της ομάδας δεν επικοινωνούν τακτικά για την πρόοδο του έργου τους. | | | | |
| Τύπος :  Σχέδιο  Ποιότητα  Κόστος  Επεξήγηση : Το έργο θα καθυστερήσει σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. | | | | |
| Επίπεδο Σοβαρότητας :  Υψηλό  Μεσαίο  Χαμηλό  Πολύ χαμηλό | | Πιθανότητα :  Μεγάλη  Μεσαία  Μικρή  Πολύ μικρή | | Προτεραιότητα :  1  2  3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Χρήση online repository όπου καταγράφει τις αλλαγές στα αρχεία, όπως το onedrive. | | | | |
| Παρακολούθηση κίνδυνου | | | | |
| Ημ/νια  - | Δράση  - | | Κατάσταση  - | |

# 

# 

# **Risk impact matrix**

Πιθανότητα εμφάνισης

Επίπεδο σοβαρότητας

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Πολύ χαμηλό | 2. Χαμηλό | 3. Μεσαίο | 4. Υψηλό |
| 4. Μεγάλη | 4 | 8 | Πλήθος ακαδημαϊκών υποχρεώσεων  12 | 16 |
| 3. Μεσαία | 3 | Αδυναμία εύρεσης ωρών σύσκεψης  6 | 9  Έλλειψη εμπειρίας ανάπτυξης εφαρμογής | 12 |
| 2. Μικρή | Ελλιπής επικοινωνία  2 | Υπέρβαση προθεσμιών  4 | Ασθένεια  6 | 8 |
| 1.  Πολύ Μικρή | 1 | 2 | 3 | 4  Αποχώρηση μέλους |

1-3 = Πολύ Χαμηλός κίνδυνος 4-7 = Χαμηλός κίνδυνος

8-10=Μεσαίος κίνδυνος 11-16=Υψηλός κίνδυνος