Risk-assessment

v0.2

1084537@ac.upatras.gr,

Peer reviewer

Co-editor

Co-editor

Main contributor

1084522@ac.upatras.gr,

1084541@ac.upatras.gr,

1084538@ac.upatras.gr,

Περιεχόμενα

Λιστα αλλαγων	4

Πίνακες Risk-assessment	1

Risk impact matrix	13

1084537@ac.upatras.gr,

# Λιστα αλλαγων

V0.2

Διορθώθηκαν οι ρόλοι της ομάδας στην αρχική σελίδα και τα ορθογραφικά λάθη στα κείμενα εντός των πινάκων.

Προστέθηκε αυτή η σελίδα.

Στην προηγούμενη σελίδα αλλαγή του font-family στην λέξη ‘Περιεχόμενα’ και αφαίρεση του bold από το ‘Πίνακες Risk-assessment’.

Προθήκη αυτής της σελίδας στον πίνακα περιεχομένων.

Ενεργοποίηση του κίνδυνου ‘Αστοχία υλικού’.

Διόρθωση κενών πριν από τελείες και κόμματα στα κείμενα.

Ενημέρωση του πίνακα ‘νομικά πλαίσια’ στον τύπο του κίνδυνου.

# Πίνακες Risk-assessment

| Πιθανός κίνδυνος : Ανταγωνισμός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές με εφάμιλλες λειτουργίες. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☐ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☐ Κόστος Επεξήγηση : Η ποιότητα του έργου θα επηρεαστεί ώστε να αναδειχθούμε από το πλήθος. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☒ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☒ Μεσαία ☐ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Εξέλιξη ξεχωριστού ui και προσθήκη νέων λειτουργιών . |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Αποτυχία συμμετοχής γυμναστήριων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Τα γυμναστήρια πρέπει να συμφωνήσουν στην καταχώρηση τους στην εφαρμογή. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☐ Κόστος Επεξήγηση : Απαιτείτε περισσότερος χρόνος για την εύρεση γυμναστήριων, ενώ παράλληλα υποβαθμίζεται και η ποιότητα του έργου καθώς δεν εκτελείτε η κύρια λειτουργία του. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☒ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☒ Μεσαία ☐ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Περισσότερα κίνητρα για την συμμετοχή στην εφαρμογή μας, αποστολή πρότασης συνεργασίας σε όλα τα γυμναστήρια σε πανελλήνιο επίπεδο. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Αποτυχία προσέλκυσης χρηστών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Οι χρήστες ενδεχομένως να μην ενδιαφέρονται για εύρεση γυμναστήριων η’ έχουν ήδη ενεργή συνδρομή σε ένα. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☐ Σχέδιο ☐ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται σε αγορά συνδρομών από τους χρήστες, άρα τα έσοδα μας μειώνονται δραματικά. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☒ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☒ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Διαφήμιση σε διάφορες μοντέρνες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συνεργασία με διάφορους διάσημους του χώρου της γυμναστικής, ομιλίες από την ομάδα σε τηλεοπτικά κανάλια. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Ασφάλεια δεδομένων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Εύρεση τρωτού σημείου στην βάση δεδομένων θα οδηγήσει στην κλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών, όπως η πιστωτική τους κάρτα. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, άρα η ομάδα χρειάζεται παραπάνω χρόνο για την υλοποίηση της. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☒ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☒ Μεγάλη ☒ Μεσαία ☐ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Εφαρμογή όλων των μοντέρνων πρωτόκολλων ασφαλείας, συμβούλευση από εξειδικευμένο επαγγελματία του κλάδου. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Νομικά πλαίσια |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό GDPR ενώ ταυτόχρονα κρίνεται αναγκαία η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων από τον χρήστη. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☐ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο για την μελέτη του κανονισμού με στόχο την συμμόρφωση σε αυτόν. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☒ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☐ Μικρή ☒ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Αναλυτική μελέτη του νομικού πλαισίου, ενημέρωση από αρμόδιο. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Μη επεκτάσιμος server |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Ο υπάρχον server ενδεχομένως να αποδειχτεί ανεπαρκής για μεγάλο αριθμό χρηστών. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☐ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Η ποιότητα της εφαρμογής επηρεάζεται αρνητικά εφόσον αποτρέπει την εγγραφή νέων χρηστών και παράλληλα είναι αναγκαία η αναβάθμιση του εξοπλισμού της ομάδας. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☒ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☒ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Αγορά υπηρεσίας cloud server , εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισμού. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Κλοπή ιδέας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Το όνομα, το λογότυπο και οι λειτουργίες της εφαρμογής οφείλουν να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να αποφευχθεί η κλοπή τους από ανταγωνιστή. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☐ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων απαιτεί χρόνο και ένα χρηματικό ποσό. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☒ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☐ Μικρή ☒ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Καταχώρηση πατέντας, τοποθέτηση watermark. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Συμβατότητα εφαρμογής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Οι χρήστες κατέχουν κινητά τηλεφωνά διαφορετικών δυνατοτήτων και λογισμικού, με αποτέλεσμα η εφαρμογή να ανταποκρίνεται απρόβλεπτα. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☐ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☐ Κόστος Επεξήγηση : Η ποιότητα του έργου υποβαθμίζεται, καθώς ζημιώνεται η εμπειρία χρηστών. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☒ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☒ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Εξασφάλιση βέλτιστου κώδικα. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Αδυναμία χρηματοδότησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Το κόστος ξεπερνάει τον αρχικό προϋπολογισμό. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Η ομάδα θα χρειαστεί χρόνο για την εύρεση νέων χορηγών και επενδυτών, η ολοκλήρωση της εφαρμογής θα καθυστερήσει η’ θα αναβληθεί και η ποιότητα ενδέχεται να υποβαθμιστεί. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☒ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☒ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Σωστή διαχείριση υπάρχοντών πόρων, περικοπές εξόδων. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Καθυστερήσεις υλοποίησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Σφάλματα κατά την συγγραφή κώδικα σε συνδυασμό με περιορισμένο χρόνο από τα μέλη της ομάδας. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☐ Κόστος Επεξήγηση : Το αρχικό χρονοδιάγραμμα μετατοπίζεται και ενδεχομένως μερικές λειτουργίες θα παραληφθούν. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☒ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☒ Μεσαία ☐ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Τακτικές συναντήσεις της ομάδας για την ενημέρωση της προόδου του έργου, μείωση ενασχόλησης με δευτερεύον δραστηριότητες από τα μέλη, υπενθύμιση τελικών ημερομηνιών παράδοσης. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Αστοχία υλικού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☒ Ενεργός /☐ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Ο προσωπικός υπολογιστής η κάποιο περιφερικό εξάρτημα ενός μέλους της ομάδας παύει να λειτουργεί. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☒ Σχέδιο ☐ Ποιότητα ☒ Κόστος Επεξήγηση : Το μέλος θα καθυστερήσει στην ολοκλήρωση του έργου του και ο εξοπλισμός πρέπει να αντικατασταθεί. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☒ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☐ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☐ Μικρή ☒ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Χρήση υπολογιστών του πανεπιστημίου, άμεση επισκευή του προβλήματος, ενοικίαση υλικού. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια 18/04/24 | Δράση Αντικατάσταση πληκτρολογίου με νέο |  | Κατάσταση Το πρόβλημα προέκυψε στην προεργασία του πρώτου παραδοτέου. Επανάληψη ελέγχου στα υπόλοιπα παραδοτέα. |  |

| Πιθανός κίνδυνος : Ανακρίβεια ωραρίου και τιμής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Τρέχουσα κατάσταση : ☐ Ενεργός /☒ Ανενεργός |  |  |  |  |
| Περιγραφή κίνδυνου : Τα γυμναστήρια μπορεί να αλλάξουν τις ώρες λειτουργίας τους και το κοστολόγιο οποιαδήποτε στιγμή. |  |  |  |  |
| Τύπος : ☐ Σχέδιο ☒ Ποιότητα ☐ Κόστος Επεξήγηση : Υποβαθμίζεται η τελική ποιότητα καθώς οι χρήστες λαμβάνουν λάθος πληροφορίες. |  |  |  |  |
| Επίπεδο Σοβαρότητας : ☐ Υψηλό ☐ Μεσαίο ☒ Χαμηλό ☐ Πολύ χαμηλό |  | Πιθανότητα : ☐ Μεγάλη ☐ Μεσαία ☒ Μικρή ☐ Πολύ μικρή |  | Προτεραιότητα : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 |
| Στρατηγική αντιμετώπισης : Τακτική επικοινωνία με τα γυμναστήρια για αλλαγές, δυνατότητα ενημέρωσης από το ίδιο. |  |  |  |  |
| Παρακολούθηση κίνδυνου |  |  |  |  |
| Ημ/νια - | Δράση - |  | Κατάσταση - |  |

# Risk impact matrix

Επίπεδο σοβαρότητας

Πιθανότητα εμφάνισης

|  | 1. Πολύ χαμηλό | 2. Χαμηλό | 3. Μεσαίο | 4. Υψηλό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Μεγάλη | 4 | 8 | 12 | 16 Ασφάλεια δεδομένων |
| 3. Μεσαία | 3 | 6 Ανταγωνισμός | 9 Καθυστέρηση υλοποίησης | 12 Αποτυχία συμμετοχής γυμναστηρίων |
| 2. Μικρή | 2 | 4 Ανακρίβεια ωραρίου και τιμής | 6 Συμβατότητα εφαρμογής Μη επεκτάσιμος server | 8 Αδυναμία χρηματοδότησης Αποτυχία προσέλκυσης χρηστών |
| 1. Πολύ Μικρή | 1 | 2 Κλοπή ιδέας | 3 Νομικά πλαίσια | 4 Αστοχία υλικού |

1-3 = Πολύ Χαμηλός κίνδυνος          4-7 = Χαμηλός κίνδυνος

8-10=Μεσαίος κίνδυνος          11-16=Υψηλός κίνδυνος